A projekt címe:

ÚJ bölcsőde kialakítása Fáj településen

A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19 – BO1 – 2019 – 00026

Megvalósítás időszaka: 2020.05.31. – 2021.10.31.

A projekt összköltsége: 215 947 095 Ft

A támogatás mértéke: 100%

„Új bölcsőde kialakítása Fáj településen” című projekt keretében az önkormányzat 215 947 095.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP -1.4.1 – 19 – BO1 – 2019- 00026 kódszámú projektnek köszönhetően Fáj településen egy új két csoportos, 24 férőhelyes bölcsőde fog létesülni. Az új bölcsőde a meglévő általános iskola épülete mellett fog megvalósulni. A településen jelenleg nem működik sem bölcsőde, sem mini bölcsőde, sem családi bölcsőde. A projekt célja a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása intézményi keretek között.

A kiviteli tervek elkészültét követően a közbeszerzési dokumentáció összeállítására került sor. A közbeszerzés elindult 2020.08.11-én. A sikeres közbeszerzési eljárást követően a nyertes ajánlatadóval, Paul és Társa Kft.-vel 2020.09.24-én megkötésre került a vállalkozói szerződés.

A kivitelezés elérte a 25%-os készültségi szintet 2020. decemberében.